Znak: 43328-2015	Suwałki, dnia 26.02.2015r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA „Wymianę dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”.

Informacja o zamawiającym:

Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach

ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Tel. 87 563 85 00

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dachu na budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach.

Zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

Inne postanowienia dotyczące wykonania zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót ujęty w przedmiarach, a także ten nie wymieniony w dokumentach, a niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a podana cena ofertowa zawiera również wartość tych robót.

- Wszystkie załączniki  do niniejszej specyfikacji stanowią  jej  integralną część.

- Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się                                 z przedmiotem zamówienia: kontakt – Henryk Barszczewski i Tadeusz Grygienć.

- Wykonawca musi wskazać kierownika budowy– posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zrzeszonego  we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych,

- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót budowlanych,

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać  roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończyć. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Kod CPV:

| 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |  |
| --- | --- |

4.	Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: roboty należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2015

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego warunku:

- Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku – Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowiącego załącznik do SWIZ

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego warunku:

wykonawca zobowiązany jest   załączyć wykaz robót budowlanych wykonanych  w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie robót budowlanych iż wykonał w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie-  co najmniej dwie  roboty polegające  na wymianie pokrycia dachowego (demontaż i montaż) o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda oraz załączy dowody dotyczące tych robót  określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego warunku:

Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku – Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowiącego załącznik do SWIZ.

5.4 Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego warunku:

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- Kierownikiem budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne. doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych – 5lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów. Posiadającego dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub zaświadczenie wydane przez Konserwatora Zabytków. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

Wszystkie wymagane kluczowe osoby winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

  - Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego warunku:

jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: posiadanie

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie minimum 
500 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie metodą "spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków , o których mowa w   art.22ust.1 ustawy należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

- Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania wg Załącznika Nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą Prawo budowlane uprawnienia określone przez zamawiającego- wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( pod pojęciem opłacona polisa rozumie się polisę ubezpieczenia , na której potwierdzona jest opłata, jeżeli na polisie nie ma potwierdzenia opłaty  należy do polisy załączyć   potwierdzenie opłaty)

6.2. w zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

- oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika Nr 4 do SWIZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w pkt 5.1 - 5.5. SIWZ  polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 5. SIWZ wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  dokumentów wymienionych  w pkt 6.2.

6.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:

1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2. składa  dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.

6.5 w zakresie dotyczącym przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy składają wypełnione i podpisane oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Sposób porozumiewania się z wykonawcami:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. W przypadku przekazania informacji faksem każda                   ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

Suwalski Ośrodek Kultury

ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Tel. 87 563 85 00

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Henryk Barszczewski      Tel 500 299 472.(sprawy techniczne)

Tadeusz Grygienć	     tel.(87)566-42-11 w. 305  (sprawy merytoryczne)

- Wymagania dotyczące wadium.

## Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 275 z późn. zm.)

- Wadium  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Na dowodzie wpłaty należy określić nazwę postępowania, na które wnoszone jest wadium. Wadium wnoszone  w pozostałych dopuszczalnych formach należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania oraz kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem..

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno zawierać w swej treści:

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na wypadek, gdyby:

- Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- dokładne określenie nazwy postępowania, na które wnoszone jest wadium,

- kwotę zobowiązania,

- termin ważności,

- klauzule dodatkowe, np. nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium wniesione przez jednego ze współwykonawców jest wystarczające.

- Nie wniesienie wadium zgodnie z wymaganiami zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Zwrot wadium i jego ewentualne zatrzymanie dokonuje się na podstawie art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.1 Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- Termin  związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt. 6 SIWZ należy złożyć:

- ofertę wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,

- niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone,

- dowód wniesienia wadium,

- każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na formularzu ofertowym - wg Załącznika Nr 2 do SIWZ

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy  podwykonawcom.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem trwałej formy pisemnej. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych, należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Jeżeli  ofertę i pozostałe dokumenty podpisała osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych – pełnomocnik, to należy złożyć pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i potwierdzające prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

- Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację.

- Wymagane dokumenty  lub  oświadczenia załączone do oferty w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę na formularzu ofertowym Wykonawcy składają w formie pisemnej w oryginale.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia, zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Takie informacje  muszą być oznaczone klauzulą: “Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie: zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę dachu na budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”. W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać do dnia 13.03.2015r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki– osobiście lub za pośrednictwem poczty;

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę która została złożona po terminie..

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2015r o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego: Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki w Sali Prób nr 0.27. Otwarcie ofert jest jawne. Informacje z otwarcia ofert będą przekazane wykonawcom, który nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi ona wartość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia

- Cena ofertowa powinna być podana następująco:

-  cena netto (bez VAT):

- stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);

.                            - cena brutto (z VAT);

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

- Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste  omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz oczywiste omyłki pisarskie.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT 
w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

- Cenę oferty Wykonawca wpisuje w ofercie wg Załącznika  Nr 2 do SIWZ.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, cenę oferty brutto należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku(grosze).

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz    z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Kryterium oceny ofert są:

- Cena 90%

- Gwarancja jakości 10%

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

  - Sposób przyznawania punktów:

- Cena

- Gwarancja Jakości

  - Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

  - Minimalny okres gwarantowanej jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

  - Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji  jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w   celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie   zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres  wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza     informacje, o których mowa w pkt 14 ppkt 1) na stronie internetowej Zamawiającego  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

14.2 W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w porozumieniu z Zamawiającym.

2) przedłoży dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wyznaczonych (wskazanych w ofercie) do realizacji zamówienia.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5      pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810  z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   wynosi 30% wysokości zabezpieczenia obliczonego wg zasad określonych 
w pkt. 1)

- Kwota o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancja ta winna być gwarancją bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje   zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty wybranego Wykonawcy w zakresie:

        - terminu realizacji przedmiotu umowy: zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie;  wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

  - ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

  - zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do treści oferty w przypadku wykonywania robót zamiennych.

  - zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - zmiany rachunku bankowego

  - zmiany Podwykonawców

  - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (m.in. kierownik budowy, robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

17. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI          Prawa zamówień publicznych.

18. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 pkt 7.

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających.

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z

Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

24. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25.. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo       zamówień     publicznych, aktów wykonawczych do ustawy  i Kodeksu cywilnego.

...............................................................

Podpis Kierownika Jednostki

lub osoby upoważnionej

Załączniki do SIWZ:

- Umowa – projekt – zał. nr 1 do SIWZ

- Formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp – zał. nr 4do SIWZ

- Wykaz wykonanych robót – zał. nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – zał. nr 8 do SIWZ

- Przedmiary robót

Załącznik Nr 2  do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONEGO PN.: „Wymiana dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”.

## .

Dane dotyczące wykonawcy składającego ofertę

Nazwa...........................................................................................................................................

Siedziba/adres...............................................................................................................................

Nr telefonu:…………………………………. faks:....................................................................

nr NIP.............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Suwalski Ośrodek Kultury

ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Tel. 87 563 85 00

# ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach” oświadczamy że wykonamy zamówienie na warunkach określonych przez Zamawiającego za cenę:

cena netto: ................................. zł, słownie: ................................................................. złotych

VAT: 	................................. zł, słownie: ...............................................................złotych

cena brutto: ................................. zł, słownie: .................................................................złotych

Termin wykonania zamówienia do 30  czerwca 2015r.

Okres gwarancji - ....................miesięcy ( nie mniej niż 36 m-cy i nie wiecej niż 60 m-cy)

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

...............................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Oświadczam, że :

- zamówienie wykonamy samodzielnie*,

- część zamówienia (określić zakres): ………………………………………………………..

zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... tel. kontaktowy ........................, faks: .......... .......... zakres odpowiedzialności

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... tel. kontaktowy ........................, faks: .......... .......... zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu*,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wadium w kwocie ……..............…… zostało wniesione w dniu …...…....……w formie / formach:

….………….….………….….………….….………….….………….….……………………

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..… …………

...................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia, dostarczymy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wyznaczonych (wskazanych w ofercie) do realizacji zamówienia.

...............................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: .........................................., w formie: ................................................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki do oferty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Oferta została złożona na ............... ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

....................... dnia .......................	                             ………………………………………..

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PIECZĄTKA  FIRMOWA

WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z dyspozycją przepisu art. 44 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), oświadczam, że:

            - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

            - posiadam wiedzę i doświadczenia;

            - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

            - spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

Miejscowość i data: …………………

………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4  do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Suwalski Ośrodek Kultury

Ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach” składam/y

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

....................................................				........................................................

miejscowość i data					      podpis  i pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Suwalski Ośrodek Kultury

Ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach” składam/y

Wykaz wykonanych robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

| L.p. | Rodzaj wykonanych robót budowlanych (wpisać rodzaj robót budowlanych oraz informacje wymagane w pkt 5.2. siwz | Wartość robót budowlanych /zł/ | Data wykonania robót budowlanych (zakończenia) | Miejsce wykonania robót budowlanych (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumenty potwierdzające, że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone składamy w załączeniu.

………………………………..                                           …………………………………..

miejscowość i data                                                                                  podpis i pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

PIECZĄTKA  FIRMOWA

WYKONAWCY

# O Ś W I A D C Z E N I E O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wymiana dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”

Oświadczam/my, że nie należę do grupy kapitałowej*/ należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

*Niepotrzebne skreślić.

Uwaga!

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

................................ dnia..........................

..........................................................

Podpis(y) osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji

Załącznik Nr 7 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Suwalski Ośrodek Kultury

Ul. Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach” składam/y

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (wpisać posiadane uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane) Doświadczenie( wpisać praktykę w zawodzie w latach) Wykształcenie (wpisać wykształcenie) | Zakres wykonywanych przez osobę czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą (wpisać np. właściciel, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, porozumienie, zobowiązanie itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………..                                           …………………………………..

miejscowość i data                                                                                  podpis i pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Suwalski Ośrodek Kultury

Ul. Papieża JanaPawła II 5

16-400 Suwałki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach” składam/y

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane.

....................................................				........................................................

miejscowość i data					      podpis  i pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

| Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formularz cenowy (Przedmiar robót) |  |  |  |  |
| Nr poz. | kod CPV | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednost-kowa | Wartość netto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | 45453000-7 | STB | 1. DACH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  |  | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 839,328 |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  |  | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 117,930 |  | 0,00 |  |  |
| 3 |  |  | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 86,500 |  | 0,00 |  |  |
| 4 |  |  | Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 109,855 |  | 0,00 |  |  |
| 5 |  |  | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm | m2 | 839,329 |  | 0,00 |  |  |
| 6 |  |  | Rozbiórki więźb dachowych prostych | m2 | 839,329 |  | 0,00 |  |  |
| 7 |  |  | Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 9,800 |  | 0,00 |  |  |
| 8 |  |  | Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 3,600 |  | 0,00 |  |  |
| 9 |  |  | Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 7,250 |  | 0,00 |  |  |
| 10 |  |  | Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,770 |  | 0,00 |  |  |
| 11 |  |  | Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,680 |  | 0,00 |  |  |
| 12 |  |  | Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,600 |  | 0,00 |  |  |
| 13 |  |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 839,328 |  | 0,00 |  |  |
| 14 |  |  | Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym dyfuzyjną papą bitumiczną | m2 | 839,328 |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm i kontrłaty o przekroju 2,5x6,0 cm w rozstawie - rozstaw krokwi | m2 | 839,329 |  | 0,00 |  |  |
| 16 |  |  | Pokrycie dachu panelami z blachy płaskiej powlekanej z powłoką z poliestru gr. 0,70 mm na rąbek stojacy -kolor blachy pokrycia i obróbek zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków. | m2 | 839,329 |  | 0,00 |  |  |
| 17 |  |  | Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 109,855 |  | 0,00 |  |  |
| 18 |  |  | Rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm | m | 117,930 |  | 0,00 |  |  |
| 19 |  |  | Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm | m | 86,500 |  | 0,00 |  |  |
| 20 |  |  | Leje systemowe spustowe z blachy powlekane | szt | 10,000 |  | 0,00 |  |  |
| 21 |  |  | Zaślepki systemowe rynny z blachy powlekanej | szt | 8,000 |  | 0,00 |  |  |
| 22 |  |  | Narożniki systemowe rynny z blachy powlekanej | szt | 2,000 |  | 0,00 |  |  |
| 23 |  |  | Kolana systemowe rur spustowych z blachy powlekanej | szt | 30,000 |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  |  | Stopnie typowe kominiarskie | szt | 52,000 |  | 0,00 |  |  |
| 25 |  |  | Ułożenie systemowych ław kominarskich | m | 26,580 |  | 0,00 |  |  |
| 26 |  |  | Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 114,000 |  | 0,00 |  |  |
| 27 |  |  | Osadzenie wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych | szt | 5,000 |  | 0,00 |  |  |
| 28 |  |  | Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,25m2 fabrycznie wykończone | m2 | 13,728 |  | 0,00 |  |  |
| 29 |  |  | Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 0,80m2 fabrycznie wykończone | m2 | 1,078 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Remont kominów wentylacyjnych ponad dachem |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 30 |  |  | Odbicie starych tynków zdezintegrowanych na powierzchni kominów. | m2 | 47,000 |  | 0,00 |  |  |
| 31 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 2,350 |  | 0,00 |  |  |
| 32 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 2,350 |  | 0,00 |  |  |
| 33 |  |  | Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki | t | 4,230 |  | 0,00 |  |  |
| 34 |  |  | Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,700 |  | 0,00 |  |  |
| 35 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm, stal StOS | kg | 7,426 |  | 0,00 |  |  |
| 36 |  |  | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł - wypełnienie bruzd zaprawą cementową ze zbrojeniem stalą d=8. stal StOS | m | 4,700 |  | 0,00 |  |  |
| 37 |  |  | Naprawa uszkodzenia czapek kominowych | miejsce | 15,000 |  | 0,00 |  |  |
| 38 |  |  | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m | szt | 15,000 |  | 0,00 |  |  |
| 39 |  |  | Odgrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 | m2 | 47,000 |  | 0,00 |  |  |
| 40 |  |  | Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo np. preparatem krzemianowym. | m2 | 47,000 |  | 0,00 |  |  |
| 41 |  |  | Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych na ścianach płaskich . | m2 | 47,000 |  | 0,00 |  |  |
| 42 |  |  | Malowanie tynków zewnętrznych wraz z ozdobami farbą silikonową, farbą przepuszczalną dla pary wodnej. | m2 | 47,000 |  | 0,00 |  |  |
| Wartość robót netto | 0,00 |  |  |
| Podatek VAT(23% | 0,00 |  |  |
| Wartość robót brutto | 0,00 |  |  |
|  | * ... Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |  |  |  |  |
|  | ** Cenę ofertową należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA – PROJEKT

zawarta w dniu ……………………..r. w Suwałkach pomiędzy:

Suwalskim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………………………. z siedzibą w…………………….., przy ul……………………., , posiadającym nr NIP………………, Regon …………………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanego dalej Wykonawcą.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z dnia…………………. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

## Przedmiotem zamówienia jest wymiana dachu na budynku SOK ul. Noniewicza 71 w Suwałkach na podstawie i zgodnie w oparciu o dokumentację techniczną i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

- W zakresie umowy przewiduje się:

            - Wymianę konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu

            - Remont kominów wentylacyjnych ponad dachem

Zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym tom II – Remont elewacji i dachu budynku SOK.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe netto ……………………. zł.

Słownie: ……………………………………………………………….

plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie

kwotę …………………………..zł brutto,

słownie: ………………………………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za realizację umowy wypłacone zostanie jednorazowo

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy, protokolarny odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, NIP 844 235 10 54

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami),

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,poz. 21 ze zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót.

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni utwardzonej lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującą: ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

  - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wyznaczonych (wskazanych w ofercie) do realizacji zamówienia.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 22), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 22 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy w terminie do 30 czerwca  2015r.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie uzgodnionym z Wykonawcą dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.

§ 6

Odbiory

1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

2)  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3)Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

            - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

            - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

            - Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Projekt powykonawczy, opisany i skompletowany w dwóch egzemplarzach,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

        - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

        - Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Inwentaryzację powykonawczą

  - Stanowiska: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej

        - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

        - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych.

        - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek oraz błędów i braków w dokumentacji powykonawczej, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

        - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub  przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1. w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze i stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zamawiający ma prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia prac określono w § 4 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, a nie usuniętych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 30% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad dokumentacji – polegających na jej niekompletności w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych , które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ustalonym z Zamawiającym terminie.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W razie gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.

- W przypadku wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę wyższą niż 5% wartości umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub w części osobom trzecim wyłącznie za zgodą Zamawiającego udzieloną w formie pisemnej.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, w całości lub w części, wykonania Umowy osobom trzecim, zgoda Zamawiającego na ustanowienie podwykonawcy może być udzielona na zasadach określonych w art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), przy zachowaniu następujących warunków:

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawi podwykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu oraz określi zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki płatności. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę. Zgłoszenie zastrzeżeń wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w zakreślonym powyżej terminie, uważa się za akceptację projektu umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu  do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w pkt 2) powyżej. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga formy pisemnej. Brak zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego w zakreślonym powyżej terminie, uważa się za akceptację umowy;

- W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy bądź usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Zapisy pkt 1)-5) stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

  - Płatność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy o wypełnieniu wszelkich świadczeń i zobowiązań, w tym zapłaty przez Wykonawcę kwot należnych podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót.

  - W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ureguluje należność na rzecz podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia ustalenia zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca poza obowiązkami, o których mowa powyżej, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób trzecich, którym powierza wykonanie umowy, a w szczególności podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne.

  - Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych związanych z podwykonawstwem:

  - karę umowną w wysokości: 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; za każdy dzień opóźnienia;

  - karę umowną w wysokości: 1 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

  - karę umowną w wysokości: 1 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - karę umowną w wysokości: 1 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

  - Do kar umownych przewidzianych w ust. 8 powyżej, ma zastosowanie zapis § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……………………………. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- terminu realizacji przedmiotu umowy: zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie;  wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

- zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do treści oferty w przypadku , wykonywania robót zamiennych.

- zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiany rachunku bankowego

- zmiany Podwykonawców

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (m.in. kierownik budowy, robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

# Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

- po stronie Wykonawcy:

- …………………. – tel. …………………

- po stronie Zamawiającego:

- ............................. – tel…………………

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,  Prawo budowlane  oraz Kodeksu cywilnego ,o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy ,

- SIWZ

                - WYKONAWCA   		                        		ZAMAWIAJĄCY